| Сведения о проекте |  |
| --- | --- |
| Параметр | Содержание |
| Название проекта | «UserGuard: MLанализ действий пользователей для систем защиты информации» |
| Организацияисполнитель | Студенческая научно-исследовательская группа при кафедре КБ2 ИКБ РТУ МИРЭА |
| Организациязаявитель | РТУ МИРЭА |
| Поддерживающая организация | Научнотехнический центр РТУ МИРЭА |
| Руководитель проекта | к.т.н, Русаков А.М |
| Исполнители (студенты) | 1.Зубарев Василий Сергеевич 2. Хохлов Андрей Ильич |
| Срок выполнения | 12 месяцев (ноябрь 2026 г.) |
| Стоимость проекта | 850 000 рублей |

Аннотация

Кто выполняет: Студенческая научно-исследовательская группа при кафедре КБ2 ИКБ РТУ МИРЭА

Кому и почему нужен проект:

- Студентам: Получение практических навыков в ML и кибербезопасности.

- Рынку: Снижение рисков внутренних угроз (30% инцидентов по отчету IBM XForce, 2025).

Результат:

- Прототип Python модуля для анализа логов пользователей.

- 2 учебно-методических пособия для студентов.

Методы:

Обучение LSTM-сетей на анонимизированных данных университетского кластера, A/B-тестирование с экспертами ФСТЭК.

Бюджет:

850 тыс. руб. (оборудование – 45%, ПО – 20%, конференции – 25%, материалы – 10%).

Введение

Цели группы:

- Практическое освоение методов защиты информации;

- Подготовка к научной деятельности через реальные проекты.

- Внедрение проекта в действующие СЗИ

Опыт участников:

Зубарев В. С., Хохлов А. И. – Успешная работа в групповых проектах, в интересах университета;

Ресурсы университета:

- Доступ к GPU-кластеру и данным логов учебной СЗИ (анонимизированные).

- Поддержка кафедры: выделен кабинет-лаборатория с лицензионным ПО MATLAB и Python.

Постановка проблемы

Проблема:

- В учебных программах недостаточно внимания к анализу человеческого фактора в СЗИ

- Стандартные СЗИ (например, «Антивирус Касперского») не учитывают поведенческие паттерны пользователей в режиме реального времени.

- Малое количество действующих решений на рынке

Распределение средств:

- Оборудование (стенд обработки и анализа данных) – 595 000руб.

- Лицензии на Anaconda Enterprise и JupyterHub – 170 000 руб.

Цели и задачи проекта

Цель: создать прототип системы анализа действий пользователей для СЗИ

Задачи:

- Собрать и разметить датасет анонимизированных действий пользователей (~10 тыс. записей) с помощью преподавателей кафедры.

- Разработать LSTM-модель с точностью ≥ 85% для выявления потенциально нежелательных действий пользователя.

- Интегрировать прототип в реальную среду и собрать статистику за пробный период.

- Внести доработки (если потребуется) и реализовать проект как полноценное интегрируемо коммерческое решение.

- На основе данных разработки и внедрения создать учебные пособия по LTSM – моделям и анализу данных для внедрения в учебную программу университета.

Методы

Схема работ:

A [Сбор данных]> B[Предобработка]

B> C [Обучение LSTMмодели]

C> D [Интеграция в рабочую среду]

D> E[Тестирование]

E> F [Релиз и внедрение]

Календарный план:

| Этап | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор данных | Фев–Апр 2026 | Хохлов А.И | Датасет в формате CSV |
| Разработка | Май–Июл 2026 | Вся команда | Код модели на GitHub |
| Тестирование | Авг–Сен 2026 | Вся команда | Отчет с метриками точности |
| Интеграция | Сен-Окт 2026 | Зубарев В.С | Интеграция системы в рабочую среду |
| Финализация | Окт–Ноя 2026 | Вся команда | Релиз, патент, метод.пособия |

Обоснование методов:

- LSTMсети выбраны из-за доступности в обучении и поддержки

- PyTorch. ELK Stack – opensource решение, совместимое с большим количествоим инфраструктуры и распотраняемо по лицензии GNU GPL-3.

Оценка и отчетность

Критерии успеха:

- Точность модели ≥ 70% на тестовой выборке.

- Точность модели ≥ 90% на реальной выборке.

- Прохождение патентной аккредитации

Контроль:

- Ежемесячные встречи с научным руководителем.

- Открытый репозиторий на GitHub с регулярными коммитами.

Отчетность:

- Промежуточный отчет (июнь 2026) с результатами работы

- Получение патента ПО и сертификатов (сентябрь 2026)

- Финальный отчет (ноябрь 2026) + видеоинструкция по использованию прототипа.

- Финансовая документация: чеки, акты выполненных работ от поставщиков ПО.

Бюджет (смета расходов)

| Статья расходов | Сумма (руб.) | Обоснование | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектующие (SSD, RAM) | 595 000 | Ускорение обработки данных | Грант (100%) |
| Лицензии Anaconda/Jupyter | 170 000 | Поддержка многопользовательского доступа | Грант (100%) |
| Печать материалов | 85 000 | Методические пособия для студентов | Грант (100%) |
| Итого | 850 000 |  | Грант (100%) |

Налоги: не предусмотрены (грант выдается университету как юрлицу).

Безвозмездные работы:

- Научное руководство (Русаков А.М.) – в рамках трудовых обязанностей.

- Тестирование в лаборатории – участие студентов-волонтеров (15 человек).